STIMA DEI COSTI – USE CASE POINTS

STIMA DI CASI D’USO E ATTORI

| Attore | Classe | Peso | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente | Complesso | 3 | Interazione con GUI |
| Studente | Complesso | 3 | Interazione con GUI |

UAW=#A#Aper_classepeso_classe=6

| ID | Nome | Classe | Numero di transizioni | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Creare corso |  | 4 | 10 |
|  | Modificare corso |  | 3 | 5 |
|  | Iscrivere studente |  | 4 | 10 |
|  | Pubblicare materiale |  | 5 | 10 |
|  | Inviare notifica |  | 3 | 5 |
|  | Attivare materiale |  | 4 | 10 |
|  | Associare materiale a sezione |  | 3 | 5 |
|  | Modificare materiali |  | 4 | 10 |
|  | Eliminare materiale |  | 3 | 5 |
|  | Organizzare sezioni |  | 4 | 10 |
|  | Visualizzare elenco completo dei materiali |  | 2 | 5 |
|  | Monitorare distribuzione per categoria |  | 2 | 5 |
|  | Visualizzare dashboard |  | 2 | 5 |
|  | Iscriversi tramite codice |  | 3 | 5 |
|  | Visualizzare elenco corsi |  | 3 | 5 |
|  | Visualizzare materiali |  | 4 | 10 |
|  | Filtrare materiali |  | 3 | 5 |
|  | Visualizzare dettaglio materiale |  | 2 | 5 |
|  | Visualizzare sezione personale |  | 2 | 5 |
|  | Visualizzare il profilo del docente |  | 2 | 5 |
|  | Autenticazione |  | 4 | 10 |
|  | Registrazione |  | 4 | 10 |
|  | Ricercare materiali |  | 2 | 5 |

UUCW=#UC#UCper_classepeso_classe=160

UUCP=UUCW+UAW=166

CORREZIONE CON FATTORI TECNICI

| Fattore | Descrizione | Peso | Punteggio | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Sistema distribuito | 2 | 0 | I requisiti non evidenziano necessità di distribuzione |
| T2 | Obiettivi di prestazione | 2 | 4 | È richiesta un’interfaccia grafica responsiva |
| T3 | Efficienza per l’utente finale | 1 | 4 | I requisiti evidenziano utenti lavoratori e studenti e la UX è essenziale per la loro produttività |
| T4 | Elaborazione compelssa | 1 | 2 | Non sono richiesti calcoli computazionali eccessivi dal sistema |
| T5 | Codice riusabile | 1 | 3 | La specifica evidenzia la possibilità di riuso del codice |
| T6 | Facilità di installazione | 0.5 | 4 | I requisiti evidenziano utenti tecnicamente non esperti e specializzati |
| T7 | Facilità d’uso | 0.5 | 4 | È richiesta facilità d’uso e un’interfaccia grafica Responsiva |
| T8 | Portabilità | 2 | 4 | È richiesto lo sviluppo per diverse piattaforme |
| T9 | Facilità di modifica | 1 | 1 | I requisiti non indicano a priori eventuali sviluppi futuri |
| T10 | Uso concorrente | 1 | 1 | Non è stata individuata la necessità di concorrenza |
| T11 | Sicurezza | 1 | 5 | È richiesta la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni salvate e la corretta gestione dei permessi tra gli utenti |
| T12 | Accesso da parte di terzi | 1 | 0 | I requisiti non individuano la necessità di esporre funzionalità all’esterno |
| T13 | Esigenze di formazione | 1 | 2 | I requisiti non specificano esplicitamente la necessità di onboarding |

TFactor=#Fpeso_Fpunteggio_F=38

TCF=0.6+0.01·TFactor=0.98

CORREZIONE CON FATTORI AMBIENTALI

| Fattore | Descrizione | Peso | Punteggio | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Familiarità con il processo usato | 1.5 | 3 | Alcuni membri hanno lavorato già con metodologie Agili |
| E2 | Esperienza applicativa | 0.5 | 3 | Alcuni membri hanno già esperienza applicativa |
| E3 | Esperienza orientata agli oggetti | 1 | 4 | La maggior parte dei membri ha esperienza orientata agli oggetti |
| E4 | Capacità dell’analista capo | 0.5 | 4 | Il team ha piena fiducia nelle capacità dell’analista capo |
| E5 | Motivazione del team | 1 | 5 | Il team è estremamente motivato |
| E6 | Stabilità dei requisiti | 2 | 4 | I requisiti sono perlopiù stabili |
| E7 | Personale part-time | -1 | 3 | Il team si divide tra figure part-time e full-time |
| E8 | Difficoltà del linguaggio o degli strumenti | -1 | 3 | Il team ha esperienza ridotta con gli strumenti |

EFactor=#Fpeso_Fpunteggio_F=19

EF=1.4-0.03·EFactor=0.83

UCP=UUCP·TCF·EF=166·0.98·0.83=135

Effort=UCP·produttività=2700 ore/uomo